1.

“Restauro e valorizzazione della batteria, camminamenti ed accessi alle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio ubicati tra la muraglia del Forte Stella e la residenza napoleonica”.

Descrizione degli interventi da adottare:

Il progetto di restauro prevede  le opere  finalizzate all’accesso e valorizzazione  della Batteria, facente parte delle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio per funzioni di pubblico interesse, rivolte alla creazione  di itinerari connessi  a interventi di carattere  sociale e culturale  di una parte delle fortificazioni attualmente interdette alla  pubblica fruizione.

La Batteria di cui trattasi, è    ubicata tra il piede della muraglia del Forte Stella ed i giardini della residenza napoleonica dei Mulini.

L’area museale che si intende creare  con la valorizzazione della batteria di cui trattasi ed il tracciato viario di accesso, risulta ubicata in una posizione strategica e quindi  indispensabile, per  consentire il   collegamento  dei percorsi  della zona nord   delle fortezze,  grazie al  tunnel sotterraneo ivi presente, che permette l’accesso ai bastioni sottostanti  dai quali si accede, a sua volta,  ad un percorso (attualmente intercluso)  che consente di leggere  le possenti fortificazioni  medicee  adiacenti.

I lavori  prevedono lo   sfalcio della vegetazione infestante presente sulla Batteria,  al fine di riportare alla luce l’originaria  forma e gli spazi   della fortezza militare oltre alla  messa in sicurezza delle troniere con ringhiere identiche a quelle già presenti nelle restanti fortificazioni oggetto di recenti opere di restauro e valorizzazione (Forte Falcone e Fronte d’attacco verso terra),  e cancelli da posizionare sia all’ingresso del “cammin di ronda”  che unisce l’area alla residenza napoleonica dei Mulini”  sia all’uscita del tunnel sotterraneo.

Si prevede altresì  sia l’illuminazione tracciato viario con lanterne identiche a quelle già presenti nella aree limitrofe del centro antico di Portoferraio, oltre alla realizzazione di canalizzazione interrata al fine di eliminare le attuali linee aeree che sovrastano il percorso e si allacciano impropriamente alla fortezza medicea ,  che la  pavimentazione della Via del Forte Stella,  pur conservando l’antico basolato ivi presente,  con la  rimozione delle parti in cemento e  asfalto scuro o altro materiale  avulso dal contesto,  attualmente presente in sito ed il conseguente rifacimento del selciato  con conglomerato simile come colore e granulometria  all’originario, al fine di consentire la lettura della città fortificata nel suo complesso.

Quadro economico dell’opera.

Il quadro economico complessivo dell’intervento  ammonta ad Euro 310.000,00    oltre  oneri accessori per Euro 70.000,00, per un totale di Euro 380.000,00.

Il progetto di cui trattasi risulta vincitore del bando per l’erogazione di contributi  con il bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana” – L.R. 3  marzo 2021 n.8   di cui al Decreto Dirigenziale n. 13232 del 14.07.2021 per un contributo di Euro 200.000,00 a favore del Comune di Portoferraio;

Per la restante parte di Euro 180.000,00 il progetto  è stato candidato al bando “Fondo per gli investimenti nelle isole minori (Art. 1, comma 553, legge 27 dicembre 2019, n. 160)” di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Ministro per gli affari regionali e le autonomie datato 13.08.2021;

Cronistoria

Con Decreto della Regione Toscana n. 13232 del 14/07/2021 avente ad oggetto “DEFR 2021 – PR 4 – Intervento 2 “Fruibilità degli edifici culturali ed incremento delle possibilità di accesso alla cultura” – Bando

“Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana – L.R. 3 marzo 2021, n.8” (D.D. 7558 del 30/04/2021): approvazione graduatoria e concessione dei contributi” viene approvata la graduatoria delle domande risultate ammissibili al bando sopracitato ed è indicato, a favore del Comune di Portoferraio, un finanziamento di  importo pari a Euro 200.000,00;

Coin delibera di G.C. n. 106 del 09/06/2021 ad oggetto: “Restauro e valorizzazione della batteria, camminamenti ed accessi alle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio ubicati tra la muraglia del Forte Stella e la residenza napoleonica. Approvazione progetto definitivo” si è approvato il progetto definitivo dell’opera di cui trattasi ;

Con determina dirigenziale n.502 del 01/09/2021 si è accertata la somma di Euro 200.000,00 derivante dal contributo di cui del bando pubblico “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana – L.R. 3 marzo 2021, n.8”, al capitolo 40201010 del bilancio 2021 e impegnata la stessa al capitolo 20501207 del bilancio 2021;

Il progetto di cui trattasi partecipa al bando “Fondo per gli investimenti nelle isole minori (Art. 1, comma 553, legge 27 dicembre 2019, n. 160)” per la quota di Euro 180.000,00 di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli affari regionali e le autonomie datato 13.08.2021;

Con determina dirigenziale n. 642 del 25/10/2021 si approvava il progetto esecutivo in linea tecnica”,  per un importo globale di Euro 380.000,00 di cui a base d’asta Euro 310.000,00 al lordo di Euro 11.270,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le lavorazioni avranno  inizio entro il 31.12.2021 e termineranno entro il 30.06.2022

---------------------------------

2.

“Recupero restauro e valorizzazione mura storiche della città per accessibilità pubblica spazi finora interdetti Bastione S.Fine, Batteria Spagnoli, Torre Linguella”

- Bastione S.Fine e Batteria degli Spagnoli –  interventi previsti .

L’intervento di cui trattasi è riferito al restauro ed alla conservazione dei bastioni di S. Fine e batteria Spagnoli attualmente gravemente ammalorati ed invasi da vegetazione spontanea , con lo scopo di consentirne la fruibilità pubblica in sicurezza di zone attualmente interdette, per permettere la lettura delle muraglie settecentesche,  facenti parte del “fronte d’attacco verso terra” della città fortificata di Portoferraio  .

In dettaglio il progetto prevede i sottoelencati interventi:

- pulizia e sfalcio della vegetazione infestante   che ha invaso le muraglie antiche, per rintracciare l’originario  piano di calpestio dei bastioni  nella zona  d’ingresso  della Batteria degli Spagnoli,  per rimettere in luce le “panchiere” ancora presenti tra le “troniere” dei bastioni;

- demolizione delle superfetazioni   di recente realizzazione ubicate,  nella parte bassa dell’ingresso del bastione    in origine  utilizzate per l’alloggiamento dell’impiantistica a servizio delle strutture ginniche, da tempo  dismesse   e della tettoia in lamiera ammalorata e cadente,   che attualmente costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;

- demolizione delle pavimentazioni di recente realizzazione avulse dal contesto  ( gres e betonelle autobloccanti in cemento) attualmente presenti  nella zona prospiciente l’accesso al “passaggio segreto”  al fine di rintracciare, se ancora esistente, l’antica pavimentazione.

- asportazione delle parti in cemento presenti nel monumento, oltre all’intonaco  distaccato e gravemente ammalorato e cadente, mentre verrà consolidata e restaurata la parte dell’intonaco ancora esistente .

- restauro delle lesioni presenti sia nella volta di copertura del “passaggio segreto”, che nella scala di accesso alle troniere della batteria degli Spagnoli. Queste verranno , dopo accurata indagine, risarcite   con impiego di malta  a base di calce, mattoni pieni o scapoli di pietra  e  regolarizzazione del nuovo intonaco, nella zona del bastione  sovrastante  verrà effettuata accurata indagine per evitare infiltrazioni di acque meteoriche, con impiego di coccio-pesto, per risarcitura di fratture o brecce.

Per gli interventi ove risultano presenti piccoli crolli o lesioni, si prevede di intervenire con metodo cuci-scuci, per il consolidamento della muratura esistente, da eseguire con muratura a calce  con   riprese e  regolarizzazioni  di strutture murarie in mattoni pieni  e pietra.

- Restauro  del piccolo  locale , ancora presente all’interno dell’area con interventi di cuci- scuci e, dopo un’adeguata analisi  il ripristino delle parti ammalorate e cadenti. E’ prevista  l’integrazione dell’attuale pavimento con piastrelle simili all’esistente (in cotto fatto a mano) e posa in opera di infissi in legno. La coloritura esterna verrà rintracciata dopo un’attenta analisi ed appositi saggi sulla muratura esistente.

Per le integrazioni nella zona interna ed esterna del piccolo manufatto si prevede l’utilizzo di  intonaco realizzato a base di calce per ambienti di particolare pregio artistico, da eseguirsi a mano dopo l’esecuzione di campionature per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura simile all’esistente;

- Restauro e consolidamento della base della garitta del bastione di S.Fine al fine di conservare le parti ancora presenti della struttura portante della garitta andata perduta;

- sostituzione dell’attuale ripida rampa  di recente realizzazione ( pavimentata con betonelle autobloccanti in cemento),  presente nella zona limitrofa all’ingresso dei bastioni ,  con gradoni, pavimentati , come la restante parte della  zona d’ingresso per consentire  all’utenza un agevole accesso in sicurezza.

- Posa in opera di  ringhiera  con tipologia materiale e colore identica a quelle già presenti nelle aree del Forte Falcone e del “fronte d’attacco verso terra” della città;

- posa in opera di recinzione metallica all’interno del bastione Santa Fine  per  delimitare le aree aperte al pubblico dall’area  limitrofa     con ringhiera  con tipologia materiale e colore identica a quelle già presenti nelle aree del Forte Falcone e del “fronte d’attacco verso terra” della città, per delimitare l’area aperta al pubblico ;

- Ringhiere di protezione da posizionare  ai vani delle  troniere con tipologia materiale e colore identica  a quelle già presenti alle troniere del  Forte Falcone e bastioni del “fronte d’attacco verso terra” di cui la batteria fa parte;

- Ringhiera di protezione e cancello d’ingresso  da Via P. Senno  zona Punta Falconaia con tipologia identica alle ringhiere già presenti nel complesso museale del “fronte d’attacco verso terra” della città, da posizionare  nell’area da destinare a belvedere   con altezza di  m. 1.05  lato mare e m. 2.00a confine con la viabilità pubblica, per la messa in sicurezza della zona.

- Per una agevole accessibilità pubblica in sicurezza  si prevede di dotare il “passaggio segreto” del bastione di Santa Fine e scala di accesso alla batteria degli Spagnoli, di adeguata  illuminazione con impianto da realizzare in canalina in rame esterna.

Considerato l’alto valore paesaggistico, oltre che storico architettonico dell’immobile, sia nella parte bassa, che nell’area sovrastante direttamente accessibile dalla pubblica viabilità, si prevede la creazione di un percorso culturale, che possa far leggere il monumento nel contesto  storico ove risulta ubicato con la creazione anche di un’area di sosta quale punto panoramico .

- Torre della Linguella – interventi previsti.

- restauro delle zone oggetto di degrado e ammaloramento a causa dell’ossidazione dei ferri dei  tre prospetti lato terra, tramite  la demolizione degli intonaci cadenti,  la scalzatura, con piccoli utensili, dei ferri  d’armatura , la pulizia, l’idrolavaggio,  trattamento protettivo per ferri d’armatura, trattamento consolidante di tutti i supporti stonacati   e la posa del nuovo intonaco,

- nelle aree limitrofe alla Torre si prevede, in presenza di cavità e fori, la risarcitura tramite rincocciatura   con malta naturale traspirante,  composta esclusivamente  da materie prime  naturali di origine storica ed elevata qualità, o intonaco “su misura” da valutare durante le fasi di lavorazione,  . E’ prevista la finitura con velatura, in toni identici dell’originaria colorazione del monumento per integrare le parti  oggetto d’intervento;

- restauro delle inferriate   delle aperture del monumento  proteggendo il ferro  senza modificarne l'effetto antico;

- Restauro del  portone in ferro e legno, attualmente esietente, per il quale si prevede il restauro, comprensivo della ricostruzione delle parti mancanti ;

- risarcitura con rincocciatura  ed eventuali cuciture con barre in acciaio, nelle zone particolarmente degradate delle lesioni del bastione limitrofo;

Quadro economico dell’opera.

Il quadro economico dell’opera  risulta ammontare ad Euro 280.852,10 a base d’asta , oltre all’IVA , spese tecniche e incarichi esterni , imprevisti e arrotondamenti per un totale complessivo di Euro 327.200,00.

Il progetto di cui trattasi risulta vincitore del bando per l’erogazione di contributi  per la valorizzazione delle mura storiche , ai sensi della legge regionale 1 agosto 2016 n. 46 “Città Murate della Toscana” per un totale di Euro 116.000,00, la restante parte pari ad Euro 211.200,00 è finanziata con risorse proprie dell’Ente.

Cronistoria

Con delibera di G.C. n. 233 del 12.10.2016 recante: “Recupero restauro e valorizzazione mura storiche della città per accessibilità pubblica spazi finora interdetti Bastione S.Fine, Batteria Spagnoli, Torre Linguella” . Approvazione progetto definitivo” è stato approvato il progetto definitivo dell’opera di cui trattasi, redatto dall’Arch. Elisabetta Coltelli.

Con determina dirigenziale n. 178  del  19/06/2019 avente ad oggetto “Recupero e restauro mura storiche della città per accessibilità  pubblica spazi finora interdetti - Bastione S .Fine, Batteria Spagnoli, Torre Linguella. Approvazione progetto esecutivo” è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera di cui trattasi per un importo globale  di Euro 324.000,00;

Considerato che la pandemia ha imposto misure di sicurezza necessarie a ridurre il rischio di contagio nei cantieri edili, i cui costi sono stati definiti con Delibera di G.R.T. del 25.05.2020 n. 645, che hanno contribuito a modificare il quadro economico dell’intervento,  è stato necessario redigere un nuovo progetto esecutivo, il quale è stato approvato con determina dirigenziale n. 589 del 04/10/2021, che prevede un quadro economico pari a Euro 327.200,00 (di cui Euro 280.852,10 come importo a base d’asta per i lavori).

Con determina dirigenziale n. 651 del 26/10/2021 è stata avviata una procedura negoziata per l’appalto dei lavori dell’opera di cui trattasi, per un importo complessivo d’appalto pari a € 280.852,10 (di cui € 275.693,89 a misura soggetti a ribasso e € 5.158,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA) da svolgersi sulla piattaforma START della Regione Toscana, invitando 15 operatori economici del settore, in possesso di regolare attestazione SOA nella categoria OG2 seconda classifica, secondo quanto previsto dal D.M. (MIBACT) 22/08/2017 n. 154.

La gara si svolgerà dal 28/10/2021 al 08/11/2021 sulla piattaforma START, l’affidamento avverrà ai sensi  dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla L.120/2020 e L. 108/2021.

Le lavorazioni avranno  inizio entro il 31.12.2021 e termineranno entro il 30.06.2022

-----------------------------------

3.

“Progetto di restauro e valorizzazione del prospetto principale del Teatro dei Vigilanti”

Il progetto si riferisce al recupero e restauro del prospetto principale e parte dei due prospetti laterali del teatro DEI Vigilanti attualmente fortemente degradati.

Gli interventi previsti prevedono la totale verifica dello stato di consistenza degli intonaci ed il conseguente rifacimento delle parti ammalorate e la tinteggiatura (con prodotti certificati CAM) , e tecniche adeguate all’esecuzione di interventi di restauro da ditte specializzate (OG2), e sostituzione di alcuni infissi facenti parte del primo intervento risalenti 1979  oltre alla  posa in opera dei   portoni d’ingresso.

L’intervento ha altresì lo scopo di ricostruire le parti mancanti delle mensole e decori delle cornici del prospetto principale e parte dei laterali, dopo aver effettuato la pulitura corticale delle superfici, il conseguente consolidamento strutturale mediante la chiusura delle brecce e la verifica del funzionamento degli scarichi delle acque piovane della copertura , oltre alla rifinitura e tinteggiatura con colore simile a quello esistente.

Si prevede inoltre la revisione dei manti di copertura prospicienti la facciata principale ed il  rifacimento  del manto dell’ala est.

Quadro economico dell’opera:

Il quadro economico dell’opera  risulta ammontare ad Euro 97.053,27 a base d’asta , per un totale complessivo di Euro 110.000,000

Il sopracitato progetto risulta  vincitore del  bando pubblico misura 7.6.2 - Gal Etruria - fase I – “Riqualificazione del patrimonio culturale” per un importo complessivo di euro 100.000,00;

La restante parte pari ad euro 10.000,00 è finanziata con risorse proprie dell’Ente.

Cronistoria:

Con delibera di G.C. n. 77 del 12.05.2021 si approva il progetto definitivo avente per oggetto “Progetto di restauro e valorizzazione del prospetto principale del Teatro dei Vigilanti” redatto dall’Arch. Elisabetta Coltelli, per un importo totale di Euro 110.000,00;

Il progetto partecipa al bando presentato dal GAL ETRURIA Programma di Sviluppo Rurale RT 2104 – 2020 – MISURA 19 METODO LEADER – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE GAL ETRURIA – BANDO 7.6.2 – “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale” e risulta assegnatario di un contributo di importo pari a Euro 100.000,00;

In data 29.07.2021, con nota prot. n. 17740 , si trasmette al GAL il contratto,  sottoscritto dal Sindaco, relativo all’assegnazione del contributo inerente il bando sopracitato, (DOMANDA N. 2016PSRINVD00000820013704910490140509 – CUP ARTEA 860231 – CUP CIPE F95F19000530006);

Con determinazione dirigenziale n. 472 del 26/08/2021 si accerta l’entrata di Euro 100.000,00 derivante dal contributo di cui del bando pubblico di cui trattasi al capitolo 40201010 del bilancio 2021, impegnando l’importo di Euro 100.000,00 al capitolo 20501207 e l’importo di Euro 10.000,00 al capitolo 20501202 del bilancio 2021 (fondi propri del Comune);

Con determinazione dirigenziale n. 562 del 27/09/2021 avente ad oggetto “Progetto di restauro e valorizzazione del prospetto principale del Teatro dei Vigilanti – Approvazione progetto esecutivo - CUP: F97E16000080006” si approva il progetto esecutivo di cui trattasi;

Con determinazione dirigenziale n.  585 del 30/09/2021, a seguito di procedura effettuata sulla piattaforma START della Regione Toscana, si affida all’Impresa Cellini s.r.l. di Impruneta l’appalto dei lavori di cui trattasi (aggiudicazione provvisoria in attesa della verifica dei requisiti) per la somma di Euro 89.403,56 al netto dell’IVA, per un totale di Euro 98.343,92, con un ribasso dell’8,00% sull’importo posto a base di gara.

I lavori inizieranno appena terminate le verifiche dei requisiti di legge e  completati i entro il 30 giugno 2022

RIEPILOGO QUADRI ECONOMICI INTERVENTI:

Città murate 2021 Euro 380.000,00 totalmente finanziato

Città murate 2016 Euro 327.200,00 di cui finanziati  Euro 116.000,00

Teatro                    Euro 110.000,00 di cui finanziati Euro 100.000,00

Totale                    Euro 817.200,00

Totale finanziamento da bandi Euro   596.000,00